📋 Kế hoạch Phát triển Dự án: Secure SmartDorm

Dự án Secure SmartDorm là một hệ thống quản lý Ký túc xá/Nhà trọ hiện đại, hướng tới kiến trúc Cloud-Native và tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp. Dưới đây là lộ trình triển khai chi tiết.

🎯 Mục tiêu Dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý toàn diện (Phòng, Người thuê, Hợp đồng, Tài chính).

- Triển khai kiến trúc Serverless trên AWS để tối ưu chi phí và khả năng mở rộng.

- Áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt (WAF, JWT, RBAC, Private Subnets).

- Tích hợp AI (Gemini) để hỗ trợ quản lý và chăm sóc khách hàng.

🛠️ Giai đoạn 1: Thiết kế & Hạ tầng (Foundation)

Mục tiêu: Thiết lập môi trường và cấu trúc dữ liệu cốt lõi.

1.1. Thiết kế Database Schema:

  - Thiết kế ERD cho các thực thể: Users, Rooms, Tenants, Contracts, Invoices, Vehicles, Assets, AuditLogs.

  - Đảm bảo tính nhất quán và tối ưu cho truy vấn.

1.2. Thiết lập AWS Infrastructure (Terraform/CDK):

  - VPC với Public & Private Subnets.

  - RDS PostgreSQL trong Private Subnet.

  - API Gateway & Lambda boilerplate.

  - Amazon Cognito cho Authentication.

1.3. Khởi tạo Project Codebase:

  - Cấu trúc Backend (Node.js/TypeScript hoặc C#).

  - Cấu trúc Frontend (React + Next.js + TailwindCSS).

🔐 Giai đoạn 2: Bảo mật & Xác thực (Security First)

Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống an toàn trước khi xây dựng tính năng.

2.1. Tích hợp Cognito & JWT:

  - Luồng Đăng ký/Đăng nhập/Quên mật khẩu.

  - Phân quyền RBAC (Admin, Manager, Tenant).

2.2. Triển khai AWS WAF:

  - Chống SQL Injection, XSS và Rate Limiting.

2.3. Audit Logging:

  - Ghi lại mọi hành động thay đổi dữ liệu nhạy cảm (AI/Manual logging).

🏗️ Giai đoạn 3: Tính năng Cốt lõi (Core Features)

Mục tiêu: Hoàn thiện các nghiệp vụ quản lý cơ bản.

3.1. Quản lý Phòng & Người thuê:

  - CRUD Phòng (Trạng thái: Trống, Đã thuê, Bảo trì).

  - Quản lý hồ sơ người thuê (Thông tin cá nhân, định danh).

3.2. Hợp đồng & Tài chính:

  - Tạo hợp đồng điện tử.

  - Tự động tạo hóa đơn hàng tháng (Tiền phòng, Điện, Nước).

  - Quản lý thanh toán và công nợ.

3.3. Quản lý Tài sản & Bảo trì:

  - Theo dõi thiết bị trong phòng.

  - Tiếp nhận và xử lý yêu cầu sửa chữa.

🚗 Giai đoạn 4: Tính năng Nâng cao (Advanced Modules)

Mục tiêu: Tạo sự khác biệt và tối ưu trải nghiệm.

4.1. An ninh & Bãi xe:

  - Quản lý phương tiện, vé xe tháng.

  - Tích hợp camera (nếu có thể) hoặc log ra vào.

4.2. Hệ thống Chat Real-time:

  - Sử dụng SignalR hoặc AWS AppSync/WebSocket.

  - Chat giữa Tenant và Ban quản lý.

4.3. Trợ lý AI (Gemini Integration):

  - Chatbot hỗ trợ giải đáp thắc mắc của sinh viên.

  - Phân tích dữ liệu tài chính/điện nước để đưa ra cảnh báo.

🎨 Giai đoạn 5: Frontend & UX/UI

Mục tiêu: Giao diện chuyên nghiệp, hiện đại.

5.1. Dashboard cho Admin:

  - Tổng quan tình hình thu chi, tỉ lệ lấp đầy phòng.

  - Biểu đồ thống kê.

5.2. Portal cho Người thuê:

  - Xem hóa đơn, gửi yêu cầu sửa chữa, cập nhật thông tin cá nhân.

5.3. Responsive & Dark Mode:

  - Đảm bảo hoạt động tốt trên Mobile.

🚀 Giai đoạn 6: Deployment & Optimize

Mục tiêu: Đưa dự án lên môi trường thực tế.

6.1. CI/CD Pipeline:

  - GitHub Actions để tự động deploy lên AWS.

6.2. Monitoring:

  - CloudWatch Logs & Metrics.

  - Cảnh báo lỗi qua Telegram/Email.

6.3. Documentation:

  - Hoàn thiện API Docs (Swagger).

  - Hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

📅 Timeline Dự kiến

- Tuần 1-2: Giai đoạn 1 & 2.

- Tuần 3-5: Giai đoạn 3 (Core).

- Tuần 6-7: Giai đoạn 4 (Advanced).

- Tuần 8: Giai đoạn 5 & 6.